개발일지(2차)

| 개발기간 | 2026년 6월 1일 – 6월 24일 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 학 번 | 3112 | 성 명 | 이현규 |
| 프로젝트 주제 | 모면 (AI 기반 모의면접 서비스) |  |  |
| 기능 구현 및 진행상항 | ▶ 이번 주 목표 및 진행률 ・ Firebase Google OAuth 로그인 구현 ─ 완료 (100%) ・ Firebase Auth 기반 라우트 보호 (미로그인 시 /login 리다이렉트) ─ 완료 (100%) ・ Firestore 데이터베이스 연동 (세션 저장/조회) ─ 완료 (100%) ・ Claude AI 면접관 API 구현 (스트리밍 응답) ─ 완료 (100%) ・ 실제 AI 면접 채팅 UI 구현 ─ 완료 (100%) ・ 면접 종료 후 결과 상세 페이지 (점수/태도/질문별 분석/개선사항) ─ 완료 (100%) ・ 레포지토리 Firestore 실데이터 연동 ─ 완료 (100%) ・ 면접 중간 자동저장 기능 ─ 완료 (100%) ▶ 주요 개발 내용 [1] Firebase 인증 (Google OAuth) ■ 이슈 1: Google 로그인 버튼 텍스트 안 보이는 문제 발생: 로그인 버튼에 dark:bg-neutral-800 적용으로 다크/라이트 모드 혼용 시 텍스트 색상 충돌 원인: CSS 변수(--text-primary)가 배경색과 동일하게 적용되어 텍스트 미노출 해결: 버튼을 항상 흰 배경 + 어두운 텍스트 고정(bg-white, text-neutral-800)으로 수정 ■ 이슈 2: Claude API 400 에러 (messages 빈 배열) 발생: 면접 첫 호출 시 messages: [] 빈 배열 전달 → "at least one message is required" 에러 ◆ Keep (유지할 점) ・ Firebase Auth + Next.js App Router 통합 패턴 (AuthContext → 레이아웃 보호) ・ Claude API 스트리밍으로 실시간 타이핑 효과 — 면접 몰입감 향상 ・ 면접관/평가자 역할 분리 (interview API vs evaluate API) 로 관심사 분리 ・ Firestore draft → done 상태 전환으로 중간저장과 최종저장 명확히 구분 ◆ Problem (문제점) ・ Firestore 응답 대기 중 UI 피드백 부재로 사용자 혼란 → 뒤늦게 로딩 처리 추가 ・ sessionId null 체크로 답변 전송 막히는 부작용 — 상태 관리 설계 미흡 ・ 분석 그래프/강화학습 섹션 아직 목업 데이터 — 실데이터 연동 미완료 ◆ Try (개선 방향) ・ 모든 비동기 Firestore 호출에 로딩 상태 우선 처리 설계 ・ 분석 그래프 Firestore 실데이터 연동 (완료 세션 점수 추이 시각화) ・ 강화학습 섹션 — 취약 질문 자동 추출 및 재연습 기능 구현 ◆ 차주 개발 계획 1. 분석 그래프 섹션 실데이터 연동 (Firestore 세션 점수 기반 차트) 2. 강화학습 섹션 — 낮은 점수 질문 자동 추출 및 재연습 기능 3. Vercel 배포 및 프로덕션 환경 설정 4. Firestore 보안 규칙 강화 (테스트 모드 → 프로덕션 규칙) |  |  |