개발일지(1차)

| 개발기간 | 2026년 5월 28일 – 5월 31일 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 학 번 | 3112 | 성 명 | 이현규 |
| 프로젝트 주제 | 모면 (AI 기반 모의면접 서비스) |  |  |
| 기능 구현 및 진행상항 | ▶ 이번 주 목표 및 진행률 ・ Figma 디자인 시스템 구축 (컬러/타이포/컴포넌트 토큰, 디자인 시스템 페이지) ─ 완료 (100%) ・ Figma 웹페이지 디자인 완성 (면접·레포지토리·분석·강화학습 화면) ─ 완료 (100%) ・ Next.js 15 + TypeScript + Tailwind CSS v4 프로젝트 초기 세팅 ─ 완료 (100%) ・ 좌측 220px 고정 사이드바 기반 대시보드 레이아웃 구성 ─ 완료 (100%) ・ 공통 UI 컴포넌트 시스템 구축 (Badge / Button / Progress / Tag) ─ 완료 (100%) ・ 면접 설정 패널 및 AI 채팅 미리보기 UI ─ 완료 (100%) ・ 레포지토리 / 분석 그래프 / 강화학습 섹션 UI ─ 완료 (100%) ・ 다크/라이트 모드 전환 기능 (next-themes) ─ 완료 (100%) ▶ 주요 개발 내용 [1] Figma 디자인 시스템 구축 (선행 작업) 디자인 시스템 페이지: 브랜드 컬러 토큰(노란 계열 #F59E0B), 타이포그래피, 8px 그리드 정의 컴포넌트 라이브러리: Button / Badge / Tag / Input / Card / Sidebar 컴포넌트 Figma 제작 웹페이지 디자인: 면접 설정 / 레포지토리 / 분석 그래프 / 강화학습 4개 화면 완성 [2] Next.js 프로젝트 구조 설계 (피그마 디자인 기반 개발) 기술 스택: Next.js 15 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS v4, lucide-react, next-themes 디렉토리: src/app/(dashboard), src/components/{ui,layout,sections}, src/lib, src/types [3] 사이드바 레이아웃 좌측 220px 고정 Sidebar.tsx / usePathname 기반 active 상태 자동 감지 라우트별 페이지 분리: /interview, /repository, /analytics, /reinforce [4] UI 컴포넌트 시스템 (Figma 디자인 토큰 기반 구현) Button: primary / secondary / ghost 3종 variant, sm/md/lg/icon 4종 size Badge, Progress, Tag (selectable) / CSS 변수 기반 다크모드 대응 |  |  |
| 이슈 관리 및 해결 과정 | ■ 이슈 1: Figma 컴포넌트 Auto Layout 제약 조건 불일치 발생: 반응형 사이드바 컴포넌트의 Auto Layout 최소/최대 너비 설정이 Frame 크기와 충돌 원인: Figma Fill Container 속성과 Fixed 속성 혼용 시 중첩 Frame에서 크기 계산 오류 발생 해결: 최상위 Frame을 Fixed(220px)로 고정하고 내부 아이템만 Fill Container 적용하여 해결 ■ 이슈 2: Next.js Server Component 이벤트 핸들러 에러 발생: HeroSection에 onClick 직접 전달 → 빌드 실패 (Event handlers cannot be passed to Client Component props) 원인: App Router는 기본적으로 Server Component 처리, 이벤트 핸들러 전달 불가 해결: HeroSection.tsx 최상단에 "use client" 지시어 추가 → next build 8/8 pages 성공 ■ 이슈 3: Figma 디자인 토큰 → Tailwind CSS 변수 매핑 발생: Figma에서 정의한 컬러 토큰명과 Tailwind CSS 변수명 체계 불일치로 코드 적용 시 혼선 원인: Figma 토큰(brand-500, bg-base 등)과 Tailwind arbitrary value 표기법 차이 해결: globals.css에 CSS 변수(--brand-500, --bg-base 등) 정의 후 Tailwind arbitrary value로 통일 |  |  |
| KPT 회고 및 차주 계획 | ◆ Keep (유지할 점) ・ 피그마 디자인 시스템 선행 구축 후 개발 진행 — 디자인-코드 일관성 확보 ・ Next.js App Router route group 패턴 ((dashboard) 레이아웃 분리) 적극 활용 ・ TypeScript 인터페이스 기반 타입 정의(src/types/index.ts)로 컴포넌트 간 계약 명확화 ・ CSS 변수 기반 디자인 토큰으로 다크/라이트 모드 일관성 유지 ・ 파일당 500줄 이하 원칙 및 역할별 컴포넌트 분리 ◆ Problem (문제점) ・ Figma 컴포넌트와 Next.js 컴포넌트 명세 동기화에 추가 시간 소요 ・ 분석 그래프 섹션에서 SVG 직접 구현으로 인한 코드 복잡도 증가 — 차트 라이브러리 도입 필요 ・ 실제 Claude AI API 연동 미완료 — 현재 목업 데이터만 표시 ◆ Try (개선 방향) ・ Figma Code Connect 설정으로 디자인-코드 간 자동 동기화 체계 구축 ・ Recharts 또는 D3.js 도입으로 분석 그래프 컴포넌트 개선 ・ Claude AI API(CLAUDE_KEY) 연동으로 실제 AI 면접관 기능 구현 ◆ 차주 개발 계획 1. Claude AI API 연동으로 실제 AI 면접관 기능 구현 시작 2. 면접 답변 채점 로직 및 피드백 생성 에이전트 설계 3. Recharts 도입으로 분석 그래프 고도화 4. Figma Code Connect 설정 및 디자인 시스템 자동화 |  |  |